# Queen Cleopatra

# Готовность ≈ 75%. Дата завершения ≈ 06.03.2018 \*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Вид работ** | **%** | **Дата завершения** | **Комментарий** |
| Base game | | | | |
| Task: | Поправить скорость анимации |  | n/a | Не поддерживается на нужном уровне платформой. Отправлен запрос. |
| Task: | Поправить скорость вращения барабана |  | n/a | Не поддерживается на нужном уровне платформой. Отправлен запрос. |
| Task: | Оптимизировать механизм запуска анимации для уменьшения потребления ресурсов (на данный момент игра сбоит при длительной работе). Обновиться до новой версии.  Правка найденных багов. | 100 | 21.02.2018 |  |
| Task: | Разделить анимацию и изображения между экранами | 100 | 19.02.2018 |  |
| Error: | Сбой программы при длительной работе |  |  |  |
| Card Risk | | | | |
| Task: | Реализовать обработку получения максимального выигрыша |  | n/a | Не поддерживается платформой. Отправлен запрос. |
| Pay-table | | | | |
| Task: | Анимация падающих частиц после режима «free games». |  | n/a | Не поддерживается платформой. Доработка платформы запланирована на Q1 2018 |
| Octavian Bottom Panel | | | | |
| Task: | Доработать панель: кнопки, анимация | 90 | 06.03.2018 |  |
| Task: | Доработать слайдер LINE | 40 | n/a | Нет сервера для возможности менять кол-во линий, но для данной игры изменение линий не требуется. Отправлен запрос. |
| Task: | Переделать зачисление баланса - сделать без счетчика списания и поправить коллект выигрыша | 100 | 16.02.2018 |  |
| Task: | Доработать информационные сообщения |  | 06.03.2018 |  |
| Task: | Реализовать регулировку глобальной громкости по кнопкам | 100 | 22.02.2018 |  |
| Task: | Изменение музыки – mechanical, music, classic |  | 02.03.2018 |  |
| Task: | Отключить звуки в turbo режиме |  | 23.02.2018 |  |
| Vip Lounge Bottom Panel | | | | |
| Task: | Доработать панель: кнопки, анимация |  | 06.03.2018 |  |
| Task: | Переделать зачисление баланса - сделать без счетчика списания и поправить коллект выигрыша | 100 | 19.02.2018 |  |
| Task: | Доработать информационные сообщения |  | 22.02.2018 |  |
| Task: | Реализовать регулировку глобальной громкости по кнопкам | 100 | 26.02.2018 |  |
| Task: | Изменение музыки – mechanical, music, classic |  | 02.03.2018 |  |
| Task: | Отключить звуки в turbo режиме |  | 27.02.2018 |  |
| Восстановление | | | | |
| Task: | Реализовать восстановление base game |  | n/a | Не поддерживается платформой. Доработка платформы запланирована на Q2 2018 |
| Task: | Реализовать восстановление free games |  | n/a |
| Task: | Реализовать восстановление gamble |  | n/a |
| Big Win | | | | |
| Task: | Добавить частицы |  | n/a | Не поддерживается платформой. Доработка платформы запланирована на Q1 2018 |
| Task: | Добавить видео с альфа - каналом |  | n/a | Не поддерживается платформой. Доработка платформы запланирована на Q4 2018 |
| Base game | | | | |
| Task: | Screensaver: видео |  | n/a | Не поддерживается платформой видео с альфа каналом. Доработка платформы запланирована на Q4 2018 |
| Task: | Screensaver: широкая линия |  | n/a |
| Переводы текстов и сообщений | | | | |
| Task: | Изменение текстов при смене языка сделать по новому механизму с локальным хранением текстов на разных языках |  | 16.03.2018 |  |
| Оптимизация | | | | |
| Task: | Убрать неиспользуемые ресурсы |  | 20.03.2018 |  |
| Task: |  |  |  | Остальные пункты по оптимизации еще не продуманы. Также требуются ответы от польских коллег. |