[T-Rex Track](https://confluence.octavian.ru/display/GDDDOCS/T-Rex+Track)

# Base Game

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Готовность %** | **Завершение** | **Исполнитель** | **Комментарии** |
| 1 | Импортировать все атласы с символами | 100 | 25.04.2018 | Федоренко |  |
| 2 | Настроить все последовательности символов в логике: reelstrips.xml, baseGameScreen, debugbasegameScreen | 100 | 25.04.2018 | Федоренко |  |
| 3 | Выровнять анимацию scatter т wild символов | 100 | 14.05.2018 | Федоренко |  |
| 4 | Локальная логика для Scatter и реализация | 40 | 29.05.2018 | Федоренко |  |
| 5 | Локальная логика для Wild – символа и реализация | 100 | 25.05.2018 | Федоренко |  |
| 6 | Локальная логика для двойного Wild – символа и реализация |  | - | Федоренко | Нет возможности реализовать |
| 7 | Особая анимация катушек после выпадения 2-х scatter символов |  | 31.05.2018 | Федоренко |  |

# Free Games

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Готовность %** | **Завершение** | **Исполнитель** | **Комментарии** |
| 1 | Реализовать переход в режим игры. |  | 4.06.2018 | Федоренко |  |
| 2 | Реализовать функционал игры |  | 8.06.2018 | Федоренко |  |
| 3 | Импортировать тексты, шрифты, фон |  | 12.06.2018 | Федоренко |  |
| 4 | Анимация, видео, звуки |  | 15.06.2018 | Федоренко |  |

# Pay Table

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Готовность %** | **Завершение** | **Исполнитель** | **Комментарии** |
| 1 | Импорт и верстка картинок, фона. Таблица выигрышей | 100 | 16.05.2018 | Федоренко |  |
| 2 | Импортировать тексты, шрифты | 100 |  | Федоренко |  |
| 3 | Логика анимации при выигрыше в base games | 100 | 25.05.2018 | Федоренко |  |
| 4 | Логика анимации двойных выигрышей |  | - | Федоренко | Нет возможности реализовать |
| 5 | Логика анимации при выигрыше во free games mode |  | 19.06.2018 | Федоренко |  |

# Help

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Готовность %** | **Завершение** | **Исполнитель** | **Комментарии** |
| 1 | Импортировать картинки, фон |  | 26.06.2018 | Федоренко |  |
| 2 | Импортировать тексты, шрифты |  | 26.06.2018 | Федоренко |  |
| 3 | Логика показа, скрытия |  | 26.06.2018 | Федоренко |  |

# Risk

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Готовность %** | **Завершение** | **Исполнитель** | **Комментарии** |
| 1 | Импортировать картинки, фон |  | 29.06.2018 | Федоренко |  |
| 2 | Импортировать тексты, шрифты |  | 29.06.2018 | Федоренко |  |
| 3 | Анимация |  | 29.06.2018 | Федоренко |  |
| 4 | Импортировать звуки |  | 02.07.2018 | Федоренко |  |

# Recovery

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Готовность %** | **Завершение** | **Исполнитель** | **Комментарии** |
| 1 | Реализовать восстановление base game |  |  | Федоренко |  |
| 2 | Реализовать восстановление free games |  |  | Федоренко |  |
| 3 | Реализовать восстановление gamble |  |  | Федоренко |  |
|  |  |  |  | Федоренко |  |